|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/08/29** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (08/29) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (ㅇㅇ) | 주제 선정 및 도매인 분석, 기능 및 서비스 구상 | 8% |
| 향후 진행사항 : |
| 김지민  (팀원) | flask 기반 베이스 마련, 주제 선정하기, 구현할 기능들 리스트업, 각 기능에 대해 구현 가능 여부 회 | 12% |
| 향후 진행사항 : flask 기반 구현 상세화하기, 가능&불가능 여부말고 구현할지&말지 여부 정하기 |
| 박형진  (팀원) | 주제 확정 및 구체화, 도메인 분석, 데이터 탐색 | 8% |
| 향후 진행사항 : 구현할 서비스 선정, 기술 스택 및 툴 협의 |
| 송누림  (팀원) | 도메인 선정, 수집 가능한 데이터셋 조사, 프로젝트 주제 및 서비스 대상 논의, 구현 기능 아이디어 정리 | 5% |
| 향후 진행사항 : 구현 기능 간추리기, 프로젝트 기획서 작성, 담당 데이터 분배 및 수집 시작 |
| 이민지  (팀원) | 주제 논의 및 선정, 시나리오 설계, 서비스에 필요한 기능 고안, 기능 구현 여부 논의 | 7% |
| 향후 진행사항 : 페르소나 설정, 서비스 설계, 필요한 데이터 확정 및 수집 |

## **차기 회의 일정**

* **예정일**: 2025.09.01. 09:00 예정
* **주요 안건**:
  + 목표 구현 기능 추리기
  + [초기 프로젝트 기획서!](https://elixirrkc.sharepoint.com/:x:/r/sites/Data1-03/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourcedoc=%7B9273132a-98ae-4edc-be99-30b049cb7b22%7D&wdOrigin=TEAMS-WEB.teamsSdk_ns.rwc&wdExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1756437075963&web=1) 작성하기
  + 기능별로 수집할 데이터 정리하기
  + 데이터 나눠서 수집 시작하기
  + 팀명 확정하기 (도개교ㅎㅎ)

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 데일리 리포트 작성 상세하게 잘 해주셔서 프로젝트 진행정도를 파악하는데 도움이 많이 됩니다.  팀원의 역할별 방향을 설정하고 각각 잘 준비하시는 것 같습니다.  회의 일정도 명시적으로 표시해주시니 더욱 체계적인 프로젝트 진행이 가능할 것 같습니다.  멘토링 잘 활용하시어 초기기획을 더욱 구체적이고 실현가능한 방향으로 준비하시면 완벽할 것 같습니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |