|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : DB(DrawBridge)? 도개교** | **일자 : 25/09/01** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/01) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (데이터 수집) | 서비스 기능 논의, 데이터 수집 및 생성에 따른 역할 분담 데이터 생성을 위한 기준 정의 | 10% |
| 향후 진행사항 : 잡코리아, 원티드 데이터 수집 (크롤링) + 데이터 생성 기준 정하기 |
| 김지민  (데이터 수집) | 데이터 수집 역할 분담, API 기반 허깅 페이스 기본 정보 수집 완료,  트러블슈팅 Notion 페이지 제작, 트러블슈팅 3건 작성, | 16% |
| 향후 진행사항 : 허깅페이스 API 외 데이터 수집 완료하기, 해당 코드 databricks에 실어서 돌려보기 |
| 박형진  (데이터 수집) | 역할 분담, 구현 기능 및 수집 데이터 논의, 데이터 수집 시작 | 10% |
| 향후 진행사항 : 초기 기획서 작성, 데이터 수집 진행 |
| 송누림  (데이터 수집) | 목표 구현 기능 정리, 데이터 수집 역할 분담, Databricks 리소스 및 클러스터 생성, 점핏 사이트 분석 및 크롤링 코드 작성 시작, 트러블슈팅 1건 작성 | 8% |
| 향후 진행사항 : 점핏 사이트 데이터 크롤링, 프로젝트 기획서 작성 |
| 이민지  (데이터 생성) | 서비스 기능 논의, 수집 필요한 데이터 논의, 더미 데이터 생성을 위한 자료 탐색 및 수집 | 11% |
| 향후 진행사항 : 잡코리아, 원티드 데이터 수집 (크롤링) |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 기업, 구직자, 플랫폼 서비스 제공자를 이어준다는 컨셉이, 기존의 서비스와 어떻게 차별화되어 구현될지 기대됩니다.  기존 플랫폼 사업자와 경쟁하는 것이 아닌 Add-on 개념으로 진행하시는 부분은 좋은 아이디어 같습니다.  함께 시너지를 창출하고 특정 분야의 노하우를 갖춘 전문 부가서비스가 될 것 같습니다.  플랫폼 서비스 제공자의 데이터를 수집함에 있어, 윤리적인 부분에서 문제가 발생되지 않도록 검토하고, 필요시 학습 목적을 위한 데이터 수집에 대한 양해를 받아 진행이 되어야 할 것으로 보입니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |