|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/04** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/04) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 데이터 생성을 위한 연령대-경력 데이터 분석 및 하이퍼 파라미터 조정 | 25% |
| 향후 진행사항 : 생성 코드 전체 정리 및 통합, 데이터브릭스에서 실행 및 마이그레이션 |
| 김지민  (팀원) | 테이블 명세서 작성 완료, 데이터 수집 파이프라인 작성 완료 및 에러 해결 | 28% |
| 향후 진행사항 : 타입따라 테이블 명세서 세부업데이트 필요  테이블 적재 시 에러 발생(타입 문제 같아서 조치 필요),  flask 그리기, SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기 |
| 박형진  (팀원) | VM DB에 데이터 적재 완료, 테이블 명세서 작성, 예외 처리할 문제 파악, 데이터 처리 파이프라인 문제 파악 | 18% |
| 향후 진행사항 : 파악한 문제 해결 방안 탐색, 데이터 마이그레이션 시작 |
| 송누림  (팀원) | 점핏 사이트 크롤링 및 VM DB 적재 완료, 브론즈 데이터 검수 및 전처리 필요사항 확인, 브론즈 테이블 명세서 작성 | 13% |
| 향후 진행사항 : 엌 맞다 사람인 API로도 수집해야하나요; 데이터 파이프라인 및 최종 산출물 설계, 마이그레이션 시작 |
| 이민지  (팀원) | IPF 기반 dummy 데이터 1차 생성, [‘희망근무지’] 생성, [‘경력’] 생성 방법 탐색 및 논의/시도 | 18% |
| 향후 진행사항 : dummy 데이터 완료...., dummy 데이터 코드 정리 및 데이터브릭스 업로드, DB 적재, 마이그레이션 시도, 실시간 파이프라인 구현 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 프로젝트 진행 과정에서 중간 결과물을 확인하며 의견을 모으고 문제를 조율하는 모습이 매우 좋습니다.  팀원 간 소통도 원활하게 이루어지고 있어 협업이 잘 이루어지고 있네요.  또한 더미 데이터를 활용해 개발 일정을 촘촘하게 앞당기신 점도 인상적입니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |