|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/08** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/08) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 유저 더미 데이터 연봉 칼럼 생성, 이름 칼럼 생성, 생성 코드 통합 및 테스트 | 25% |
| 향후 진행사항 : 데이터 브릭스 업로드 및 테스트, 마이그레이션 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ 타입따라 테이블 명세서 세부 업데이트 완료  (메달리온 방식에 따라 BRZ에는 최대한 원천 데이터로 박고, SLV에서 타입을 명시, 따라서 BRZ에서는 text가 많음)  ㆍ 주말동안 테이블 적재 시 발생하는 타입 에러 해결  ㆍ 오류로 인한 breakpoint 제어, 이전 기록 이어서 수집, 동시성과 배치 사이즈 조절로 안정성 향상  (현재 24시간정도 정보 수집을 위해 열심히 돌아가는 중)  ㆍ ADMS(Migration 서비스) 생성 이후 이관 테스트 성공 | 32% |
| 향후 진행사항 : fabric 기능 살펴보고 DFD 그리기, flask 그리기, SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기 |
| 박형진  (팀원) | 사람인 채용공고, 기업 상세 페이지, 연봉 페이지 분석 및 추가 크롤링 계획 수립, 프로젝트 흐름 정리 | 25% |
| 향후 진행사항 : 추가 크롤링 코드 작성 시작 |
| 송누림  (팀원) | 프로젝트 일정 및 흐름 정리, 사람인 API 승인확인, 사람인 사이트 분석 및 추가 크롤링 계획 수립, 브론즈 테이블 명세서 초안 작성 중 | 12% |
| 향후 진행사항 : 사람인 사이트 크롤링 코드 작성 및 점검 |
| 이민지  (팀원) | 더미 데이터 생성 조건 등 노션에 정리, 연봉 참고 csv 정리, 연봉 생성 조건 논의, 희망 근무지 생성 | 20% |
| 향후 진행사항 : 최종 코드 정리, ADB 업로드, DB 마이그레이션, 실시간 파이프라인............? |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 데이터 수집 과정의 안정성을 확보하기 위한 여러 노력이 돋보입니다.  장시간 데이터 수집을 진행하고 있는 점이 인상적이네요.  메달리온 아키텍처(BRZ/SLV)에 맞춰 명세서를 관리하고 마이그레이션 테스트를 완료하는 등 체계적으로 접근하고 계십니다.  앞으로 진행하실 데이터 파이프라인 엔지니어링과 추가 데이터 확보 계획도 잘 완수하시길 바랍니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |