|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/09** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/09) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 패브릭 기능 탐사.. Postgre DB -> Fabric Lakehouse 완료 및 실시간 파이프라인 구상. function app을 통한 더미데이터 생성 후 event hub 전송 | 28% (งᐖ)ว |
| 향후 진행사항 : 다양한 파이프라인 구상 및 구현 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ Databricks에서 컴퓨팅 이슈로 결국 뻗어버림, 개인PC에서 재수집했으나, 처음보는 에러로 수집 리셋  (15시간 수집이 날아갔다... 에러 처리 후 다시 개인PC에서 수집 진행 중)  ㆍ Notion의 트러블슈팅과 회의록 페이지 내용 정리  ㆍ 올려준 더미 데이터 및 huggingface 10만 건 일부 데이터 이관 성공  ㆍ Fabric으로 'Cloud BRZ Load - Preprocessing - Cloud SLV Save' 흐름 테스트 성공 | 36% |
| 향후 진행사항 : HuggingFace 좀 수집 완료하기, 실시간 HuggingFace 데이터 Fabric에서 수집 후 적재하기,  Fabric DFD 그리기, flask 그리기, SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기 |
| 박형진  (팀원) | 점핏 데이터 크롤링 코드 수정, 점핏 데이터 DB 스키마 수정, 사람인 데이터 크롤링 코드 작성 시작 | 28% |
| 향후 진행사항 : 사람인 데이터 크롤링 코드 작성 진행 |
| 송누림  (팀원) | 점핏 테이블명세서 및 크롤링 코드 수정하여 재수집, 사람인 크롤링 코드 작성 중 (로그인 에러 해결 중) | 14%( ㅜㅅㅜ )و |
| 향후 진행사항 : 사람인 크롤링 에러 해결하고 적재 시도.. |
| 이민지  (팀원) | 더미 데이터 최종 생성, 코드 정리, 데이터 브릭스 업로드, 온프레미스 DB 적재, Fabric 탐구.......... | 21.5% |
| 향후 진행사항 : Fabric 활용 방안 논의, 프로젝트 전체 흐름 논의, 도개교 기능...? |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 데이터 수집에 모든 팀원이 총력을 다하고 있는 것으로 보입니다.  수집된 데이터의 샘플을 바탕으로 구현하려는 서비스의 모습을 갖추어가는 단계를 준비하시면 좋겠습니다.  데이터 수집 및 분석이 완료되면, 바로 서비스에 적용할 수 있도록 하는 병행 전략이 필요합니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |