|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/10) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 패브릭 방향성 논의 및 기능 탐색, 실시간 파이프라인 구상 및 구현, 실시간 파이프라인 테스트 전체 데이터 플로우 정리 및 ppt용 이미지 구성 | 30% |
| 향후 진행사항 : 데이터 플로우 완성, 데이터 분석, 데이터 엔지니어링 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ 개인PC에서 갑자기 VSC가 이유없이 꺼졌다?! (다시 수집 진행 중...)  └ PL이 빨간약을 주입함: 아마 윈도우 업데이트 때문에 그랬을 것이다(맞는 것 같음...)  ㆍ Notion의 트러블슈팅과 회의록 페이지 내용 정리  ㆍ 역할 분담하기 (그림판으로 끄적끄적)  ㆍ BRZ, SLV, GLD 흐름 간단하게 정리 (그림판으로 끄적끄적)  ㆍ 현재까지 존재하는 테이블 7개, 색상 맞춰서 ERD 그리기(팀즈에 올려놓음)  ㆍ 실시간 HuggingFace 데이터 FunctionAPP - EventHub로 수집 성공 | 40% |
| 향후 진행사항 : HuggingFace 좀 수집 완료하기, 테이블 3개 추가되면 ERD 수정하기, DFD 그리기, flask 그리기, ASA로 DB까지 싣는 거 테스트해보기, SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기, 기깔난 위스키 << ??? |
| 박형진  (팀원) | Databricks에서 사람인 사이트 크롤링 시도 및 마무리, 로컬에서 사람인 사이트 크롤링 진행, 테이블 명세서 작성 | 30% |
| 향후 진행사항 : 로컬 크롤링 마무리, 실시간 파이프라인 구상, 구현, 테스트 진행 |
| 송누림  (팀장) | Databricks 크롤링 마무리, 시온님 도움 받아 로컬에서 사람인 사이트 로그인 이슈 해결, 로컬에서 사람인 사이트 크롤링 코드 재작성, 수집 중... | 15% |
| 향후 진행사항 : 수집 완료, function app에서 실시간 수집 코드 작성, 수집될 데이터 기반으로 구현 기능 구상 |
| 이민지  (팀원) | 패브릭 주요 리소스 정리, 프로젝트 흐름 논의, ASA로 eventhub -> postgreSQL db 적재 확인, 테이블 명세서 기반 서비스 기능 구현에 필요한 데이터 후보 탐색 | 25% |
| 향후 진행사항 : 서비스 기능 구현에 필요한 데이터 정리 및 데이터 활용 방법 탐색, SLV/GLD에 필요한 전처리 생각, 테이블 명세서 기반 추가할 기능 고안 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 서비스 구현에 필요한 데이터 수집은 어느정도 마무리 되어가는 단계로 보입니다.  이제 수집된 데이터를 가치있는 정보로 처리하는 단계가 진행되는 것 같습니다.  너무 늦은 시간까지 무리하지 마시고 컨디션 조절 잘 하시기 바랍니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |