|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/11** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/11) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 피그마를 통한 데이터 플로우 구상 및 공유, 테이블 확인 및 데이터 분석 | 35% |
| 향후 진행사항 : 구현 서비스 구성, 서비스에 필요한 데이터 메달리온 아키텍쳐에 따른 처리 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ 허깅페이스 데이터 수집은 했으나, 저장에서 오류, 끝이 보인다. 오류 해결 후 재수집.  ㆍ 테이블 3개 추가하여 ERD 수정 완료  ㆍ ASA 쿼리 타입 변환 문제로 하루종일 에러 수정 -> 미해결 상태 | 44% |
| 향후 진행사항 : HuggingFace 좀 수집 완료하기, DFD 그리기, flask 그리기, ASA로 DB까지 싣는 거 테스트해보기, SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기 |
| 박형진  (팀원) | 점핏, 사람인 크롤링 중 발생한 트러블슈팅 정리, 사람인 기업 상세 페이지, 연봉 페이지 크롤링 및 코드 수정, VM DB에서 클라우드 DB로 마이그레이션 진행 | 33% |
| 향후 진행사항 : 사람인 페이지 2개 크롤링 완료, function app을 활용한 실시간 수집 및 적재 코드 작성 시 |
| 송누림  (팀장) | 사람인 크롤링 중 발생한 트러블슈팅 사항 정리, 로컬에서 사람인 채용공고 상세페이지 크롤링 및 적재 성공, 기업상세/연봉상세 크롤링 시도 후 코드 보완 중, DB 마이그레이션 및 연결, 점핏 채용공고 테이블 스키마 및 Databricks 코드 수정 후 다시 적재 (deadline -> end\_date) |  |
| 향후 진행사항 : |
| 이민지  (팀원) | 구현 가능한 기능 세부 내용 구상 및 필요한 데이터 탐색, 사람인 서비스 탐색, 테이블 확인 | 26% |
| 향후 진행사항 : 구현할 기능 구상 및 확정, 필요한 데이터 정리 및 분석 시나리오 설계 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 데이터 수집을 하는 과정에서 발생한 다양한 문제 상황과 해결의 과정을 잘 정리해서 공유하고, 발표자료에도 포함하여 프로젝트 진행 중의 문제해결능력 향상 부분도 강조하시면 좋을 것 같습니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |