|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/15) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 기능 세부사항 정리 및 사용 테이블,컬럼 정리  전처리 사항 정리 데이터 엔지니어링 기본 틀 마련 | 50% |
| 향후 진행사항 : 데이터 전처리, Silver 데이터 만들기, 분석 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ 드디어 허깅페이스 수집이 끝낫다! 근데 파일이 커서 split 이후 데이터브릭스에 적재  ㆍ migration 완료, 허깅페이스 수집과 이관까지 끝나 더 이상 건드릴 필요가 없음  ㆍ ASA 쿼리 타입 변환 문제 해결, Function APP까지 실어서 실시간 수집까지 전부 해결  ㆍ 웹 초안 작성 40% 진행, vercel 기반(react + tailwind)로 기술 스택 변경, 웹 그리는 거는 하루면 될 듯 | 56% |
| 향후 진행사항 : JS 등의 반응형 웹(react + tailwind) 기능 구현, SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기,  메달리온 아키텍쳐와 RAG 데이터만 cleaning 해주기 그럼 끝 |
| 박형진  (팀원) | DB 스키마 수정, 점핏 실시간 크롤링 코드 작성 및 테스트 | 30% |
| 향후 진행사항 : 점핏 실시간 크롤링 완료 및 적재 |
| 송누림  (팀장) | ㆍ 프로젝트 사용자 시나리오 및 구현 기능 정리, 역할 분담 ㆍ드디어 사람인 기업/연봉정보 배치 수집이 끝났다! 사람인 관련 테이블 수집 에러 해결 및 케이스 테스트, 배치 데이터 수집, VM DB 스키마 생성 및 적재 (추후 마이그레이션 예정), 테이블 명세서 수정  ㆍ VM DB에 컬럼 이상치 확인 후 다시 적재 ㆍ실시간 데이터 수집 관련 function app 테스트 코드 작성 및 로컬/클라우드 테스트 (셀레니움 라이브러리 사용한 로그인 등. 로컬은 성공. 클라우드 배포 후 재테스트 필요) | 25% |
| 향후 진행사항 : function app 테스트 완료, 실시간 수집된 posting\_id 기반으로 fa – hub –asa - db 파이프라인 만들기 |
| 이민지  (팀원) | 세부 기능 논의, 사용 가능한 column 정리, vsc <-> clound postgresql server 연결 | 31% |
| 향후 진행사항 : 데이터 전처리, 세부 기능 확정 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 데이터 수집을 위한 크롤링 진행중 다양한 에러가 발생해서 고심하셨던 부분이 해소되신 것으로 보입니다.  데이터 수집이 완료되었다는 내용, 프론트엔드 개발, RAG, 실시간 데이터 반영 등 다방면으로 동시 진행중이시네요.  오프라인 멘토링을 통해서 얻은 인사이트도 잘 고려하시어 진행 부탁드립니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |