|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/16) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 구직자 모니터링 서비스를 구현하기 위한 데이터 전처리 및 추가 컬럼 생성  채용 프로세스 텍스트를 리스트로 변환 | 55% |
| 향후 진행사항 : Silver 점핏 채용 테이블 완성, 채용 프로세스 기반 더미 데이터 컬럼 추가생성 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ 핵심 기능 논의 및 방향성 정하기(main은 반드시 구현하는 차별화 기능, sub는 상황따라 구현할지 미지수)  └ 기업: 구직자 관리(main), 공고 성과 분석 및 관리(sub), 공고별 구직자 추천(sub)  └ 구직: 커리어 로드맵(main / roadmap.sh 제휴?), 공고 추천(sub), 비슷한 구직자 비교 그래프(sub)  ㆍ react + tailwind 기반 반응형 웹 구현 진행 중  └ cloudflare 기반 DNS 기반 외부 접속 테스트 성공  └ 웹 메인 페이지 구현 완료  └ 로그인 / 회원가입 페이지 구현 완료 (실제 DB 등록하여 계정 생성할 지는 미지수)  └ (구인 기준 페이지) 구직자 관리 페이지 틀 구현 및 그래프 팝업 성공  └ (구인 기준 페이지) 성과 분석 페이지 틀 구현 성공  └ DB와 연동해서 구직자 관리 페이지에 데이터 쏴보기 테스트 성공 | 60% |
| 향후 진행사항 : SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기, 메달리온 아키텍쳐와 RAG cleaning 해주기,  계속해서 웹 만들기(조금 여유롭게 잡으면 금요일까지 세부 기능 구현한다고 생각하면 될 듯) |
| 박형진  (팀원) | 점핏 실시간 크롤링 수행 및 DB 적재 완료, 트러블 슈팅 작성, 사람인 실시간 크롤링 Container app 코드 작성, 사람인 실시간 크롤링 Plan B용 VM 리소스 생성 및 환경 설정 | 35% |
| 향후 진행사항 : 사람인 실시간 크롤링 코드 작성 완료 및 데이터 DB 적재 |
| 송누림  (팀좡) | Docker Desktop 설치, Azure Container App + ACR 리소스 생성, Function\_app.py, Dockerfile 등 작성해서 Docker 이미지 빌드 및 ACR에 푸시, ACR-Container App 연결 및 관련 에러 해결, Container app – eventhub 적재시도 성공 | 30% |
| 향후 진행사항 : 사람인 채용공고 및 기업&연봉정보 크롤링 function 코드 작성 중, container app - ASA – postgreSQL 적재 시도 |
| 이민지  (팀원) | ‘구직자 모니터링 및 오퍼‘ 기능 설계 완료, 필요한 컬럼 재정리 및 전처리 (구직자, 점핏/사람인 공고 테이블) | 33% |
| 향후 진행사항 : ‘구직자 모니터링 및 오퍼’에 필요한 테이블 전처리 완료, ‘커리어 로드맵’ 기능 설계 완료, ‘커리어 로드맵’에 필요한 테이블 전처리, 기능별 추가할 분석 시나리오 설계 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 기존의 구인/구직 서비스의 아쉬운 부분을 메꿔줄 수 있는 핵심 부가기능을 제공하는 서비스의 모습이 구체적으로 구현되고 있네요.  데일리 리포트 작성의 모범사례로 활용할만한, 자세한 리포트 최고입니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |