|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/17** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/17) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 모니터링 서비스 데이터 전처리 및 브론즈 유저 데이터 필요한 칼럼 및 데이터 생성  모니터링 서비스 전처리 파이프라인 구현 | 60% |
| 향후 진행사항 : 유저 스킬 파이프라인 구현 및 커리어 로드맵 서비스 구현 시작 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ react + tailwind 기반 반응형 웹 구현 진행 중  └ About, Contact 페이지 구현 완료  └ 웹 메인 페이지 구현 완료, 로그인 이후 메인 페이지 구현 완료  └ 로그인 / 회원가입 / 로그아웃 구현 완료 (실제 DB 등록)  └ DB 정규화 완료  └ (구직 기준 페이지) 커리어 로드맵 구현 성공  └ (계정 기준 페이지) 구직자 기준 마이페이지 구현 성공  └ 그밖에 로그인 이후 헤더 변경, 구인 마이페이지 구현하고 미탑재 | 64% |
| 향후 진행사항 : SLV로 옮길 데이터 파이프라인 엔지니어링 하기, 메달리온 아키텍쳐와 RAG cleaning 해주기,  웹 기능 구현 예정, 틀 잡는 거는 내일 끝날 듯(DB ERD 그리기, 기업 로그인하기, 채용 공고 추천 페이지 만들기) |
| 박형진  (팀원) | 배치 데이터 품질 검수 (posting\_id), 점핏 실시간 수집 코드 실행 및 웹훅 동작 여부 확인, 사람인 실시간 수집 코드 function app azurite에서 테스트 중 | 35% |
| 향후 진행사항 : azurite 테스트 완료, container app환경 테스트 진행 |
| 송누림  (팀쫭) | 배치 데이터 품질 검수 (posting\_id), 실시간 DB 연결하여 posting\_id 데이터 수집 확인, 수집실시간 수집 코드 function app azurite에서 테스트 중 |  |
| 향후 진행사항 : container app에서 테스트 해야함 |
| 이민지  (ㅇㅇ) | 브론즈 모니터링 유저 데이터 수정 (age 추가, skill/skfn 추가, timestamp 수정), 실버 모니터링 유저 데이터 수정 (스킬/숙련도 업데이트) | 37% |
| 향후 진행사항 : 스킬/숙련도 업데이트 완료, 실버 모니터링 데이터 완료, 로드맵 기능 세부 사항 설계, 실버 로드맵 데이터 전처리 설계 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 데이터의 수집/분석/처리 그리고 프론트, 백엔드 모두 순조롭게 진행중인 것 같습니다.  웹서비스의 개발 속도가 조금 앞선 상태로 보여지지만, 데이터 파트도 많은 팀원들이 함께 진행중이므로 두 파트가 결합되면 멋진 서비스가 될 것 같습니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |