|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/18) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 구직자 모니터링 파이프라인 완성 및 유지보수  커리어 로드맵 공고/기업 실버 데이터 완료  남은 기간 방향성 회의 | 65% |
| 향후 진행사항 : 커리어 로드맵 실버/골드 데이터 완료, RAG 시작, fabric,BI시작 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ react + tailwind 기반 반응형 웹 틀 구현 **완료**  └ 웹 DB 정규화 기반 ERD 그리기 완료  └ About 페이지 제휴사 section 추가 완료  └ 기업, 구직자를 구분하여 헤더 및 페이지를 달리 보여주는 기능 구현 완료  └ 로그인 / 회원가입 / 로그아웃 자잘한 기능 구현 완료(상황별 에러 로그, 구직자-기업 로그인 구분)  └ (계정 기준 페이지) 기업 마이페이지 구현 성공  └ (계정 기준 페이지) 기업, 구직자를 구분하여 마이페이지 달리 보여주는 기능 구현 완료  └ (구직 기준 페이지) 채용 공고 추천 페이지 구현 성공 | 72% |
| 향후 진행사항 : 기술 숙련도 RAG 만들기 with cosmosDB, GLD로 올라온 데이터 WEB에 연결, PPT 초안 만들기 |
| 박형진  (팀원) | 사람인 실시간 크롤링 코드 수정, 허깅페이스 테이블 구조 파악 및 활용 방안 구상 | 40% |
| 향후 진행사항 : 데이터 브론즈 -> 실버 레이어 정 |
| 송누림  (팀장) | 사람인 실시간 크롤링 코드 수정, 허깅페이스 테이블 구조 파악 및 활용 방안 구상 | 40% |
| 향후 진행사항 : |
| 이민지  (팀원) | 유저 스킬/숙련도 업데이트 잡 설정, 로드맵 데이터 전처리 (공고, 연봉 테이블) | 41% |
| 향후 진행사항 : 로드맵 데이터 실버 완료, (필요시) 골드 전처리, 패브릭 및 powerbi 기반 데이터 분석 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 기본적인 서비스는 완성 단계에 접어든 것 같습니다.  서비스의 사용성을 높이기 위한 고도화와 발표자료를 준비를 시작하면 좋을 것 같습니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |