|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/22** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/22) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | RAG 서비스 파이프라인 정리 및 유저 입력에 따른 스킬 숙련도 테스트  Http trigger로 구성해서 사용자의 입력을 API 요청으로 받을 수 있도록 구성  공고핏 상세 서비스 구성 | 70% |
| 향후 진행사항 : 공고핏 서비스별 필요한 테이블 정리 및 해당 테이블 전처리 -> BI 구현 시작 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ react + tailwind 기반 웹 수정  └ 요청에 따라 점핏 스타일로 헤더 및 global.css 변경  └ (기업 - 채용핏) 페이지 구현 중(필터링, 특정 회사 데이터만 가져오기) | 76% |
| 향후 진행사항 : 웹 기능 상세 구현하기 |
| 박형진  (팀원) | 기업측 채용핏 기능 구현을 위한 테이블 정제 및 생성, 구직자측 채용핏 기능 구현을 위한 허깅페이스 데이터 분석 | 55% |
| 향후 진행사항 : 허깅페이스 데이터 테이블 생성 |
| 송누림  (팀장) | 전체 페이지 기획 및 기능별로 필요한 컬럼 구체화, 커리어핏 페이지 시각화 요소 및 전처리 방법 구체화, 논의 이후 1개 요소 선정, 전처리 필요한 경우 컬럼마다 의사결정 근거 마련 및 로직 정리(NCS, 잡코리아 통계 자료 참고하여 경력 컬럼 다양한 구간 -> 단일값 및 일정 구간값으로 매핑함 / job\_category 중복값 있는 경우 공고명과 기업의 업종 값을 기반으로 가장 적절한 값 1개만 남김), 전처리 코드 작성, 골드테이블 명세서 초안 마련, 골드테이블 파이프라인 논의 | 65% |
| 향후 진행사항 : 전처리 진행, Power BI 시각화 시작 |
| 이민지  (팀원) | 패브릭 파이프라인 구축(클라우드 db->레이크하우스/웨어하우스), 패브릭 노트북으로 골드 테이블 전처리 및 적재(스킬핏에 필요한 테이블, 기업/공고/유저 나눔, ;로 묶여 있는 문자열 풀기), 의미체계모델 생성, powerbi에서 의미체계모델 불러와 시각화 틀 잡기 | 47% |
| 향후 진행사항 : 세부적인 전처리 완료 및 골드 테이블 적재, powerbi 시각화 완료 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 웹서비스의 개발을 마무리하면서, 데이터와 UI의 연계를 준비하고 테스트하는 단계로 보입니다.  모든 것이 다 준비된 상태에서 연동을 준비하는 것 보다, 일부 데이터 또는 더미 데이터를 사용하여 웹과 데이터를 연동해보는 것은 성공적인 서비스 개발을 위한 좋은 전략이 될 수 있습니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |