|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/23** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/23) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 공고핏 전처리 완료 및 사용할 GLD 테이블 생성 Power BI 데이터 연동 후 시각화 시작 | 80% |
| 향후 진행사항 : 공고핏 시각화, 디자인 완료 및 웹에 임베딩 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ SLV 테이블 ERD 작성 완료  ㆍ react + tailwind 기반 웹 수정  └ (기업 - 채용핏) 페이지 구현 85% 완료(필터링, 특정 회사 데이터만 가져오기 성공)  └ (기업 - 채용핏) 나머지 15%는 GLD 테이블에 데이터를 쏴줘야 연동 가능  └ (기업 - 공고핏) 박형진님과 화면 구성 완료. 웹 페이지 추가 필요(...)  ㆍ PPT 초안 작성 및 내용 구성(동시 접속 가능한 웹 환경 초대 완료) | 84% |
| 향후 진행사항 : (기업 - 채용핏) 15% (이전 지원내역, 분석 호버 그래프에 데이터 연동)  나머지 페이지들 GLD 데이터와 그래프 완성되면 웹에 쏘기 |
| 박형진  (팀원) | 허깅페이스 데이터 테이블 생성 완료, 구직자측 채용핏 데이터 분석 및 테이블 생성, 구직자측 채용핏 웹페이지 구성 및 디자인 논의, 생성한 골드 레이어 테이블 명세서 작 | 70% |
| 향후 진행사항 : 발표자료 작성, 데이터 테이블 수정사항 반영 |
| 송누림  (팀장) | 골드테이블 전처리 및 시각화 파이프라인 사용 도구 결정, 골드테이블 명세서 작성 및 스키마 생성, Databricks에서 전처리 및 DB 적재 성공, Power BI 데이터 연결 및 커리어핏 페이지 시각화 시도 | 72% |
| 향후 진행사항 : 시각화 요소 및 흐름 구체화 및 구현, 웹 임베딩 및 디자인 수정, 발표자료 제작 |
| 이민지  (팀원) | 브론즈 구직자 데이터 수정, 스킬핏 BI 기능 구현 (구직자 필터링 페이지, 기업 필터링 페이지), 골드 테이블 추가 전처리 | 56% |
| 향후 진행사항 : 스킬핏 BI 기능 구현 완료, 디자인 완료, 웹에 연결, PPT 작성 및 발표 준비 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 서비스의 디테일을 채워가는 중이신가요? 기대되는 프로젝트 입니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |