|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/25) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 공고핏 시각화 완료 및 웹에 임베딩 완료 공고핏 GLD 파이프라인 제작 발표자료 및 산출물 작성 | 90% |
| 향후 진행사항 : 발표자료 및 산출물 작성 |
| 김지민  (팀원) | ㆍ react + tailwind 기반 웹 수정  └ (기업 - 채용핏) 필터링, DB 데이터 끌어오기 완료  └ (기업 - 공고핏), (구직 - 채용핏), (구직 - 커리어핏) iframe으로 대시보드 3개 끌어오기 완료  └ (마이페이지) 전체 기술 480개에 대한 숙련도 검사 기능 추가 완료! << 이거 재밌음 히트임 | 92% |
| 향후 진행사항 : 숙련도 DB 연동, GLD ERD 그리기 |
| 박형진  (팀원) | 발표자료 작성, 최종 기획서 작성 | 90% |
| 향후 진행사항 : 발표자료 작성, 발표 준비 |
| 송누림  (ㅇㅇ) |  | 0 |
| 향후 진행사항 : |
| 이민지  (팀원) | 스킬핏 시각화............ 구직자 비교 완료 | 73% |
| 향후 진행사항 : 포지션 비교 완료, 산출물 제작 및 발표 준비 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** | 마무리 단계에서 팀워크를 더욱 발휘하시어 전체적인 완성도를 높여보시기 바랍니다. |
| **담당자 확인** | 임대건 |