|  |  |
| --- | --- |
| **팀명 : 도개교** | **일자 : 25/09/26** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 이름(역할) | (09/26) 활동 내역 | 진행도 (전체 기준) |
| 김시온  (팀원) | 공고핏 디자인 수정, 발표자료 내용 회의 및 파트 분배, 발표자료 제작 및 피드백 | 99.99% |
| 향후 진행사항 : 발표자료 완료 및 준비 |
| 김지민  (ㅇㅇ) | 웹 다듬기, 아키텍쳐 다이어그램 그리기, PPT 논의 | 96% |
| 향후 진행사항 : 발표 |
| 박형진  (팀원) | 발표자료 구성 논의, 발표 자료 작성 | 95% |
| 향후 진행사항 : |
| 송누림  (팀장) | 커리어핏 구현 및 웹에 게시, Power BI 웹 페이지 제목-해시태그 디자인 통일, 발표자료 역할 분배, 담당 파트 | 85% |
| 향후 진행사항 : |
| 이민지  (팀원) | 스킬핏구현 완료 (분석 인사이트 추가, 페이지 태그 추가), 발표 자료 파트 구조화, 분담 및 작업 | 89% |
| 향후 진행사항 : 발표 자료 제작 완료 및 발표 준비 |

|  |  |
| --- | --- |
| **담당자 피드백** |  |
| **담당자 확인** | 서명 |